Projektfeladat elkészítése – részletes tájékoztató

I. A tantárgy célja

A projektfeladat tantárgy komplex és speciális kurzus, mely teljes egészében gyakorlati megközelítésű. A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgató(k) valós projekthelyzetben dolgozzanak ki egy konkrét problémára megoldást, miközben tervezési, szervezési/megvalósítási, valamint kutatási/elemzési feladatokat végeznek.

A tantárgy további célja, hogy a hallgatók önálló részfeladatok kidolgozása során ismerjék meg egy valós életből vett ipari, és/vagy gazdasági gyakorlati probléma alapvetően csoportmunkával történő megtervezésének, szervezésének, megoldásának és bemutatásának (prezentálásának) menetét. Fejlesszék az együttműködési, kommunikációs, valamint innovatív készségeiket.  Valamint tapasztalatot szerezzenek az elméleti tudás gyakorlati szintérre történő transzformálásban is.

II. A tantárgy feladata

A projektfeladat fő jellemzője, hogy valós műszaki, informatikai, gazdasági, vállalati problémát dolgozzon fel és konkrét eredményt hozzon létre. A hallgatóknak tehát egy konkrét eredményt kell létrehozniuk, mint például:

- Szoftverterv

- Megvalósíthatósági tanulmány

- …..

III. A tantárgy kapcsolata a képzés más tárgyaival

A projektfeladatnak integrálnia kell az eddig tanult műszaki/informatikai/gazdasági ismeretket.

A tárgy áttekintő jellegű, ezért számos tárggyal kapcsolódik. Ezek közül a legjelentősebbek:

- Marketing

- Programozás

- …

IV.A tantárgy általános jellemzői

| Megszerezhető kreditszám | 4-9 kredit |
| --- | --- |
| Tárgy heti óraszáma | Az első alkalom mindenki számára kötelező jelenléti alkalom. A további időszakban a tárgyat kontaktóra nélkül teljesítik a hallgatók, konzulens támogatásával. A teljesítés alapfeltétele, az első három mérföldkő sikeres teljesítése. Konzultáción csak annak kötelező részt venni, akinek a mérföldkő teljesítése sikertelen. Ez a konzulenssel egyeztetett formában történik (online vagy jelenlét) Konzultációs mérföldkövek: Projektalapító fázis lezárása Tervezési fázis lezárása Megvalósítási fázis lezárása |
| A tárgy teljesítése | A konzultációkon való részvétel. Az előírt és megfelelően elkészített dokumentumok és videós anyag (speach) elkészítése és ütemezés szerinti leadása. (ütemezést lásd alább) |
| Előkövetelmény | felvett specializáció |

V. A tárgy teljesítésének feltételei

- lépés:

Kötelező jelenléti konzultáció	1 hét

- a tantárgy ismertetése,

- a csoportok felosztása,

- a csoportokon belüli munkaforma kialakítása szétosztása,

- témák ismertetése, illetve a téma lehetőségek (távoktatásos hallgató, ha saját vállalatától hoz témát) átbeszélése

- lépés:

Projektalapító fázis	2. hét

A hallgatóknak önállóan egyeztetni kell a csapattársakkal a témát.

- nyilatkozat a szerepvállalásról.

- a feladat pontosítása

- Projekt alapító dokumentum létrehozása

Leadandó: 	Határidő: április 18. szombat (23:59)

- Nyilatkozat: a téma elfogadásáról és a projekt tagok szerepvállalásáról. A nyilatkozatot minden projekt tagnak alá kell írni. A nyilatkozat szövege:

Alulírott projekttag kijelentem, hogy megismertem a projekt céljait, hatókörét és a rám vonatkozó felelősségi köröket. Vállalom a megjelölt szerepemhez tartozó feladatok határidőre történő elvégzését és a csapattal való konstruktív együttműködést.

- Projekt Alapító Dokumentumot (PAD): Ennek tartalmaznia kell a projekt alapadatait (projekt neve, csapat, konzulens), a projekt célokat, a projekt általános indoklását (Miért szükséges / fontos a projekt?), a hatókörét, a résztvevőket és szerepeiket, valamint az 1.-es pontban megadott nyilatkozatot.

- lépés:

Projekttervezési fázis	3. hét

- tevékenységbontás (WBS)

- kockázatelemzés

- ütemterv (Gantt diagram)

- költségterv

- erőforrás terv

- Gazdaságossági elemzés (NPV számítás)

Leadandó:	április 23. csütörtök (23:59)

1. Projektterv: A tervben a téma megvalósításához, minimum 4-6  fő feladatot kell meghatározni, melyek alábonthatók részfeladatokra. Minden feladathoz határidőket kell rendelni. A projekt ütemezését vizuálisan (pl. Gantt diagram) is el kell készíteni. A tervben szerepelnie kell a kockázati tényezőknek, gazdasági elemzéseknek és erőforrások tervezésének is.

- lépés:

Megvalósítási fázis	4.-5.-6. hét

- a feladatok folyamatának leírása

- folyamat/ logikai tervek

- mérföldkövek ismertetése

- a kész termék előállítása

- a kész termék tesztelése

- …

Leadandó:	Határidő: május 13. szerda (23:59)

1. Az elkészített termékre vonatkozó leírás, vagy maga a kész termék.

- lépés:

Projektzárási fázis	6. hét

Leadandó:	Határidő: május 15. péntek (23:59)

- Projektzáró prezentáció.(lásd sablon) Projekt során megvalósítandó terv, a projekt során megvalósított lépések leírása (szerepek/személyek pontos megjelölésével), a megvalósított termékre vonatkozó általános bemutatás. Ha volt: időbeni csúszások, kockázatok, nehézségek…stb értékelése.

- A projektet és a kész terméket bemutató prezentációs videó: amiben a következő kérdésekre kell választ adni:

- Honnan indultunk?

- Hova jutottunk?

- Hogyan jutottunk el a kész termékig?

- Kinek milyen szerepe volt?

- Mi a projekt hasznosulása?

- Milyen reflexióval tudjuk zárni a projektet?

A leadandó dokumentumokban a hivatkozások megjelölésére az Egyetem szabályzatai az irányadóak. Ennek elmulasztása a dokumentum nem megfelelt minősítését vonja maga után.

VI. Összefoglaló áttekintés a projektfeladat teljesítéséről

| Szakaszok | Projekt alapító fázis | Projekt tervezés | Projekt megvalósítás | Projekt zárás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat | Nyilatkozat, PAD | Projektterv | Projekt eredmény/Kész termék leírása | Záró dokumentáció, Záró videó |
| Forma | Digitálisan elkészített dokumentáció, | Digitálisan elkészített dokumentáció | Digitálisan elkészített dokumentáció | Digitálisan elkészített prezentáció és videó anyag |
| Határidő | április 18. szombat (23:59) | április 23. csütörtök (23:59) | május 13. szerda (23:59) | május 15. péntek (23:59) |
| Értékelés | 15% | 15% | 40% | 30% |

VII. Értékelés

Az elégséges megszerzése min. 50%-os teljesítés. Az érdemjegy az alábbi táblázat alapján határozható meg:

- 49     elégtelen,

50-62    elégséges,

63-75    közepes,

76-88    jó,

89-100  jeles.

Csak az időben leadott anyagok kerülhetnek értékelésre. Aláírást csak akkor kaphatnak a csoportban résztvevő hallgatók, ha mindegyik dokumentum határidőre fel lett töltve.

Minden lépés egymásra épül. A Projekt megvalósítási dokumentáció értékelése csak elfogadott PAD, Nyilatkozat és Projektterv esetében lehetséges.

A projekt záró prezentációs és videó után a csapatok az elvégzett munka arányában kapják meg az érdemjegyüket. Ez lehet egy csapat esetén egységes is, de lehetnek csapaton belüli eltérő osztályzatok is.

- sz. Melléklet: Ellenőrzési szempontok

1. Projekt alapító dokumentáció (PAD) értékelési kritériumai	Összesen 15 pont

1.1. Projektcél és indoklás (5 pont)

A projektcél világos, egyértelmű és mérhető.

A projekt kapcsolódik a hallgató szakjához.

A probléma vagy igény megfelelő bemutatása.

A projekt létjogosultságának indokolása.

t

1.2. Projekt hatóköre (scope) (5 pont)

A hatókör pontos lehatárolása, megfelelő definiálása.

A főbb projekttermékek (eredménytermék) megnevezése.

Kapcsolódás a célokhoz.

1.3. Érintettek azonosítása (1 pont)

Érintettek és szerepük felsorolása.

Érintettek elvárásainak bemutatása.

Csoporttagok (ha a kidolgozás csoportmunkában történik) feladatainak meghatározása.

1.4. Projekt korlátai és feltételezések (2 pont)

Korlátok (pl. idő, költség, technológia) meghatározása.

Feltételezések felsorolása.

Kockázatok bemutatása.

1.5. Formai követelmények (2 pont)

Strukturált és átlátható felépítés.

Hivatkozások és mellékletek megfelelő használata.

Nyelvhelyesség és formai igényesség.

2. Projektterv értékelési kritériumai	Összesen 15 pont

2.1. Részletes munkaterv (WBS / tevékenységlista) (4pont)

Logikus, hierarchikus feladatszerkezet.

Feladatok egyértelmű megfogalmazása.

Kapcsolódás a projekttermékekhez.

2.2. Időgazdálkodási terv (4 pont)

Vizualizáció használata pl. Gantt-diagram.

Reális időbecslések és határidők meghatározása.

Függőségek helyes megadása.

Mérföldkövek definiálása, határidők meghatározása.

2.3. Erőforrásterv (2 pont)

Humán és technikai erőforrások felsorolása.

Kompetenciák, csapatszerepek megjelölése.

Reális erőforrás-hozzárendelés.

Költségtervezés, esetleges megtérülés számítás.

2.4.Kockázat és minőségbiztosítási terv (2 pont)

Kockázatok azonosítása.

Kockázatkezelési stratégiák/eljárások megadása.

Minőségi és validációs követelmények.

Ellenőrzési pontok meghatározása.

Tesztelési stratégia.

2.5. Kommunikációs és riportolási terv (1 pont)

Kommunikációs csatornák meghatározása.

Projektmegbeszélések ütemezése.

Dokumentálási módok meghatározása.

2.6. Formai és tartalmi minőség (2 pont)

Logikus átlátható struktúra.

Hivatkozások megfelelő kezelése

Ábrák és táblázatok megfelelő használata.

Nyelvi és formai igényesség.

3. Megvalósított projekt és projekttermék értékelési kritériumai 	Összesen 30 pont

3.1. Projekttermék / eredmény minősége (10 pont)

Megfelelés a céloknak és követelményeknek.

Funkcionalitás és teljesítmény.

Használhatóság.

Innováció/újdonság mértéke.

3.2. Tervezett és tényleges eredmények összevetése (3 pont)

Ütemezés betartása vagy indokolt eltérések kezelése.

Erőforráskeret betartása.

Fejlődés kimutathatósága.

Az előzetes értékelésekre reagálás.

3.3. Projektmenedzsment folyamatok alkalmazása (4 pont)

Kommunikáció és dokumentálás minősége.

Feladatok elosztása.

Döntéshozatal és problémakezelés.

3.4. Tesztelés és implementálás bemutatása (3 pont)

A tesztelési /ellenőrzési folyamat bemutatása.

Az eredmények értelmezésének minősége.

Az eredményekkel kapcsolatos reflexiók megfogalmazása

Intézkedések bemutatása.

3.5. Végső dokumentáció (5 pont)

Érthetőség és logikus felépítés.

Projekttermék bemutatásának minősége.

Önreflexió, tanulságok bemutatása.

Vizualizáció minősége.

3.6. Csapatmunka és együttműködés (3pont)

Hozzájárulás arányossága.

Konfliktuskezelés.

Konstruktív együttműködés.

- 3.7 Professzionalizmus (2 pont)

Határidők betartása.

Kommunikáció minősége.

Felelősségvállalás.

Feladatmegosztás és csapatmunka minősége

4. Záró dokumentáció és a videó értékelése	Összesen 40 pont

4.1. A záródokumentum értékelése (3 pont)

A feladat értékelése.

Az elvégzett munkához tartozó önreflexió.

A további lépések megfogalmazása

4.2. A záró prezentáció értékelése formai szempontok (5 pont)

A prezentáció felépítése logikus.

A prezentáció színvilága megfelelő.

A prezentáció olvasható.

A prezentáció grafikai elemei a megértést támasztják alá.

4.3 A záró prezentáció értékelése tartalmi szempontok (8 pont)

prezentáció tartalma pontosan tükrözi a projekt céljait.

A prezentáció jól mutatja be a projekt megvalósulását.

A prezentáció jól mutatja be a projektterméket és az ahhoz kapcsolódó innovációt.

A prezentáció összefoglalása megfelelő.

4.4 A záró Az elevator pitch előadásmódjának és szerkezetének értékelése (7 pont)

Az előadás érthető, logikus felépítésű, jól tagolt.

A hang és képminőség megfelelő, a technikai megvalósítás akadálytalanul követhető.

A szöveg megfogalmazása tömör, világos, a kulcsüzenetek egyértelműek.

A prezentáció időtartama az előírt kerethez igazodik (pl. 1–2 perc).

Az előadó stílusa meggyőző, hiteles, a téma iránti elköteleződés érzékelhető.

4.5. Az elevator pitch bevezetőjének értékelése (5 pont)

Megtörténik a személyes bemutatkozás (név, szerep).

Egyértelművé válik, hogy az előadó milyen feladatokat látott el a projektben.

Röviden és motiválóan felvezeti a problémát, amelyre a projekt megoldást keresett.

4.6. A záró videó tartalmának értékelése (12 pont)

A probléma és annak relevanciája világosan megfogalmazott.

A megoldás és a létrejött termék egyértelműen bemutatott, a hallgató kiemeli annak innovatív vagy hasznos elemeit.

Az alkalmazott módszerek és eszközök röviden ismertetésre kerülnek.

Az elért eredmények és hatások (pl. tanulságok, gyakorlati hasznosság) bemutatottak.

Az elmondottak szorosan kapcsolódnak a projekt teljes anyagához és a csapat munkájához.