Projekt Alapító Dokumentum (PAD) 
és szerepvállalási nyilatkozat

| Szak | Mérnökinformatikus |
| --- | --- |
| Specializáció | Szoftverfejlesztés |
| Munkarend | Távoktatás |
| A projekt címe | Virtuális zongora webes alkalmazás |

1. A projekt célja és indokoltsága

Cél egy böngészőből futtatható, interaktív "Virtuális zongora" szoftver lefejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódó teljes projektmenedzsment és tesztelési dokumentáció elkészítése május 15-ig. A termék célja, hogy a felhasználók külső szoftver telepítése nélkül, számítógépes billentyűzet vagy egér segítségével zenei hangokat tudjanak megszólaltatni egy letisztult grafikus felületen.

A zenei oktatásban és a hobbi szintű zenélésben gyakran problémát jelent a drága hardverek vagy bonyolult szoftverek beszerzése és telepítése. A projekt ezt az igényt elégíti ki egy könnyen hozzáférhető, platformfüggetlen webes megoldással. A projekt szorosan kapcsolódik a szoftverfejlesztő specializációhoz, mivel integrálja a modern webes technológiák, a szoftvertervezés, valamint a minőségbiztosítás területén szerzett eddigi ismereteket.

A projekt a következő feladatokat oldja meg:

- A szoftverfejlesztési életciklus (tervezés, megvalósítás, tesztelés) dokumentálása valós ipari standardok szerint.

- Interaktív felhasználói felület (UI) és hangképző (audio) backend logika fejlesztése.

2. A projekt hatóköre

Tartalmazza alapvető funkciókkal (1-2 oktáv terjedelem, vizuális visszajelzés a billentyűleütésekről, hanggenerálás) rendelkező webes zongora leprogramozását, tesztelését, valamint a tárgykövetelményekben előírt 4 mérföldkőhöz tartozó dokumentációk és a záró prezentációs videó elkészítését.

A projekt nem tartalmazza kottaolvasó/generáló funkciók implementálását, MIDI billentyűzetek külső hardveres támogatását, sem mobilalkalmazás (app store) publikálást.

A főbb projekttermékeket (eredményeket) az alábbi táblázat foglalja össze:

| # | Termék (eredmény) | Sikerkritérium |
| --- | --- | --- |
| 1. | PAD és Nyilatkozat | Elfogadott dokumentum (Határidő: Április 18.) |
| 2. | Projektterv | 4-6 fő feladat részletes lebontása, ütemezése (Határidő: Április 23.) |
| 3. | Virtuális zongora szoftver | Böngészőben hibamentesen futó kód, tesztesetek 100%-os sikeres lefutása (Határidő: Május 13.) |
| 4 | Záródokumentáció és Videó | A termék és a tanulságok bemutatása 1-2 perces elevator pitch formájában (Határidő: Május 15.). |

3. Résztvevők és szerepek

| Név | Szerep | Fő felelősség |
| --- | --- | --- |
| Csizik Viktor (CMXKLC) | Projektmenedzser | A WBS és Gantt diagram elkészítése, kockázatkezelés, csapat koordinálása és a határidők betartatása. |
| Kovács Dániel (KN5YJF) | Vezető fejlesztő | A szoftverarchitektúra megtervezése, a hangképzési logika (Web Audio) és az alap kód megírása. |
| Perge György (ZBJARQ) | UI Fejlesztő és QA | A grafikus felület lefejlesztése, tesztesetek írása és a minőségbiztosítási jegyzőkönyvek vezetése. |

A projekt potenciális érintettjei és azok elvárasai a következők:

- konzulens, elvárja a jól strukturált, ellenőrizhető dokumentációt

- Konzulens / Oktatók: Határidőre leadott, a formai és tartalmi követelményeknek (pl. helyes hivatkozások) megfelelő, magas színvonalú dokumentáció és innovatív termék.

- Felhasználók: Késleltetés nélküli hangképzés és intuitív kezelőfelület.

4. A projekt korlátjai és feltételezések

Korlátok:

- Időkorlát: Szigorú egyetemi határidők (ápr. 18., ápr. 23., máj. 13., máj. 15.).

- Költségkorlát: A projekt költségvetése 0 Ft, kizárólag nyílt forráskódú (Open Source) és ingyenes technológiák használhatók.

- Erőforrás: A 3 fős fejlesztőcsapat heti fix, a tanulmányok melletti limitált munkaórája.

Feltételezések:

- A csapattagok hozzáférnek a fejlesztéshez és a dokumentáláshoz szükséges hardvereszközökhöz és stabil internetkapcsolathoz.

Kockázatok:

- A dokumentációs mérföldkövek (pl. WBS, gazdasági elemzés) időigényének alulbecslése.

- Technológiai integrációs problémák a böngészők eltérő audio-kezelése (böngésző kompatibilitás) miatt.

5. Szerepvállalási nyilatkozat

Alulírott projekttag kijelentem, hogy megismertem a projekt céljait, hatókörét és a rám vonatkozó felelősségi köröket. Vállalom a megjelölt szerepemhez tartozó feladatok határidőre történő elvégzését és a csapattal való konstruktív együttműködést.

| Név | Szerep | Dátum | Aláírás |
| --- | --- | --- | --- |
| Csizik Viktor (CMXKLC) | Projektmenedzser | 2026.04.11. |  |
| Kovács Dániel (KN5YJF) | Vezető fejlesztő | 2026.04.11. |  |
| Perge György (ZBJARQ) | UI Fejlesztő és QA | 2026.04.11. |  |