# Megvalósítási dokumentáció

## 0. Megvalósítási csomagok és felelősök

| Csomag | Tartalom | Felelős |
| --- | --- | --- |
| M1 - UI alap | Billentyűk kiosztása, Angular Material layout, SCSS alaptéma | Perge György |
| M2 - Audio motor | Tone.js Sampler integráció, valós zongoraminták, hangindítás/leállítás | Kovács Dániel |
| M3 - Input réteg | Egér és billentyűzet eseménykezelés | Kovács Dániel |
| M4 - Integráció | UI és hangkeltés összekötése, állapotkezelés | Perge György + Kovács Dániel |
| M5 - Teszt és release | Tesztfutás, hibajavítás, végleges csomag | Teljes csapat |

## 1. Elkészült funkciók

- Virtuális zongora billentyűzet megjelenítés

- Egérkattintásra hangkeltés

- Billentyűzet inputra hangkeltés

- Vizuális visszajelzés lenyomáskor

- Alap kompatibilitás: Chrome, Edge, Firefox (folyamatban)

## 2. Technikai megoldás röviden

- Keretrendszer: Angular

- UI: Angular Material

- Stílus: SCSS

- Audio: Tone.js Sampler (Salamander Grand Piano minták)

- Minták tárolása: local static asset (public/samples/)

- Betöltési állapot: isLoading jelzés, input tiltása töltés alatt

## 3. Teszteredmények összefoglalója

| Teszt | Eredmény | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Funkcionális tesztek | Részben kész | Alapfunkciók implementálva, manuális végigtesztelés folyamatban |
| Kompatibilitási tesztek | Folyamatban | Chrome/Edge/Firefox teljes körű ellenőrzés még hátra van |
| Regressziós tesztek | Nyitott | Lokális mintás átállás utáni kör szükséges |

### 3.1 Minimális tesztesetek

| ID | Teszteset | Elvárt eredmény | Állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Billentyű kattintás egérrel | A megfelelő hang megszólal | Folyamatban |
| T2 | Billentyűzet gomb lenyomás | A megfelelő hang megszólal | Folyamatban |
| T3 | Lenyomott billentyű vizuális állapota | Aktív stílus megjelenik lenyomáskor | Folyamatban |
| T4 | Gyors egymás utáni leütések | Nem akad meg a hangkeltés | Folyamatban |
| T5 | Böngésző kompatibilitás (3 böngésző) | Minden fő funkció működik | Nyitott |

## 3.2 Minőségi kilépési feltételek

- Kritikus (blokkoló) hiba nincs nyitva.

- T1-T5 tesztesetek legalább 90%-a sikeres.

- Dokumentáció és tesztjegyzőkönyv kitöltve.

## 4. Ismert korlátozások

- Mobil optimalizálás részleges

- Haladó zenei funkciók nem részei a scope-nak

- Lokális mintatárolás miatt a kezdeti hálózati késleltetés csökkent

## 5. Megvalósítási mérföldkövek

| Mérföldkő | Leírás | Célidő |
| --- | --- | --- |
| MK1 | UI és audio külön működik | 2026-04-21 (teljesítve) |
| MK2 | Integrált kliens alkalmazás működik | 2026-04-21 (teljesítve) |
| MK3 | Tesztelt release jelölt készen áll | 2026-05-10 |

## 6. Leadott csomag tartalma

- Forráskód

- Lokális audio minták (public/samples/)

- Tesztjegyzőkönyv

- Rövid használati leírás

## 7. Változásnapló és hibakezelés

| Dátum | Tétel | Leírás | Eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-21 | Audio architektúra módosítás | Oszcillátoros hangkeltés helyett Tone.js Sampler + Salamander zongoraminták | Valósághűbb hangzás, stabil működés |
| 2026-04-21 | Erőforrás útvonal javítás | Minták végleges helye: public/samples/, SAMPLE_BASE='samples/' | 404 hibák megszűntek |
| 2026-04-21 | Input stabilitás | Betöltés közbeni input tiltás, isLoading állapot bevezetése | Versenyhelyzetek csökkentek |
| 2026-04-21 | Input mapping javítás | Billentyűzetkiosztás EN-ről HU-ra igazítva (y/z csere, ; helyett é) | Magyar kiosztáson konzisztens vezérlés |
| 2026-04-21 | Kódstílus tisztítás | Felesleges kommentek eltávolítása, template kötés egyszerűsítés | Karbantarthatóság javult |
| 2026-04-21 | DOCX export | Projektterv, Kommunikacios_es_riportolasi_terv, Minosegbiztositasi_es_tesztelesi_terv DOCX generálva | Beadásra előkészítve |

Utókövetési javaslat:

- T5 kompatibilitási ellenőrzés teljes lezárása Chrome/Edge/Firefox alatt a következő iterációban.